Российская Федерация                                                                                        Ростовская область Семикаракорский район                                                                               Администрация Бакланниковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2018                                                                                               № 262 х.Бакланники

Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность Бакланниковского сельского поселения»                              на 2019 год

В соответствии с постановлениями Администрации Бакланниковского сельского поселения от 16.03.2018 № 44 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бакланниковского сельского поселения» и от 16.03.2018 № 45 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Бакланниковского сельского поселения», Администрация Бакланниковского сельского поселения

постановляет:

- Утвердить план реализации муниципальной программы «Энергоэффективность Бакланниковского сельского поселения» на 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Ответственному исполнителю муниципальной программы «Энергоэффективность Бакланниковского сельского поселения» старшему инспектору по вопросам муниципального и жилищно-коммунального хозяйства Добрицыной А.В.  обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Дорофееву Е.А.

Глава Администрации                                                                         Бакланниковского сельского поселения                                     Н.Н.Ляшенко

Постановление вносит                                                                                                                                  сектор экономики и финансов Администрации                                                                     Бакланниковского сельского поселения

Приложение                                                                                                                                                                                                                                                                 к постановлению Администрации                                                                                                                                                                                                              Бакланниковского сельского поселения                                                                                                                                                                                                                от  29.12.2018 № 262

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ                                                                                                                                                                     муниципальной программы «Энергоэффективность Бакланниковского сельского поселения» на 2019 год

| № п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации (дата) | Объем расходов на 2019 (тыс.рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Внебюджетные источники |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Бакланниковском сельском поселении | Администрация Бакланниковского сельского поселения, старший инспектор по вопросам муниципального и ЖКХ Добрицына А.В. | Повышение энергетической эффективности | Весь период 2019 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Приобретение энергосберегающих светильников, ламп, для освещения социальных объектов | Администрация Бакланниковского сельского поселения, старший инспектор по вопросам муниципального и ЖКХ Добрицына А.В. | Повышение энергетической эффективности | Весь период 2019 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 2. Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения | Администрация Бакланниковского сельского поселения, старший инспектор по вопросам муниципального и ЖКХ Добрицына А.В. | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | Весь период 2019 года | 1 256,7 | 1 256,7 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Ремонт и содержание объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Бакланниковского сельского поселения, старший инспектор по вопросам муниципального и ЖКХ Добрицына А.В. | Повышение уровня качества предоставляемых услуг по освещенности территории поселения. Снижение финансовых расходов на оплату потребленной электроэнергии на уличное освещение | Весь период 2019 года | 123,0 | 123,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2.2 Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Бакланниковского сельского поселения, старший инспектор по вопросам муниципального и ЖКХ Добрицына А.В. | Сокращение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения | Весь период 2019 года | 120,0 | 120,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2.3 Оплата электроэнергии уличного освещения | Администрация Бакланниковского сельского поселения, старший инспектор по вопросам муниципального и ЖКХ Добрицына А.В. | Повышение уровня качества предоставляемых услуг по освещенности территории поселения. Снижение финансовых расходов на оплату потребленной электроэнергии на уличное освещение | Весь период 2019 года | 1 013,7 | 1 013,7 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе «Энергоэффектив-ность Бакланниковского сельского поселения» | Всего, в том числе | Х | Х | 1 256,7 | 1 256,7 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация Бакланниковского сельского поселения | Х | Х | 1 256,7 | 1 256,7 | 0 | 0 | 0 |

Глава Администрации Бакланниковского сельского поселения                                                                          Н.Н.Ляшенко